## Slide 1: Scrum Retrospectives
© 2011. EPAM Systems.

## Slide 2: Who’s Talking?
Nikolai Frolov
SCRUM evangelist for 3 years
Manager of MTV Entertainment stream
Software developer for 6 years

## Slide 3: Цель тренинга
Дать участникам руководство для проведения ретроспективы в своем проекте

## Slide 4: Аудитория тренинга
Команды работающие в итеративном процессе, которые
ничего про ретроспективы не знают
хотят, но не знают как
пробовали, но не хватало теории
Notes: Тренинг не для гуру, он для неискушенной публики
Вопросы до перехода на следующий слайд
Кто использует\использовал
Кто слышал и считает, что нужно
Для кого идею еще нужно продать

## Slide 5: Регламент
Выключенные телефоны
Выключенные ноутбуки

## Slide 6: Что такое Ретроспектива?
Ретроспектива – это обзор произошедших событий и анализ недостатков и преимуществ

## Slide 7: Иными словами - Что такое Ретроспектива?
Ретроспектива – это
трансформация полученного опыта
в конкретные действия
которые могут улучшить процесс
Notes: Алхимия в чистом виде =)

## Slide 8: Где появилась ретроспектива
Ретроспектива была и до скрама
Классический менеджмент всегда уделял внимание улучшению
RUP – Post-Mortem Review
PMBOK – Lessons Learned Document
Notes: SCRUM не открывает уникальную мысль учится на своих ошибках
Если так много говорят во всех методологиях, значит уделение внимания на улучшение работает

## Slide 9: Отличие SCRUM Ретроспективы
Scrum вводит регулярную ретроспективу
Пока проект идет, его можно исправить
Notes: Анализ проекта это написание рецепта, ингредиентов для которого не будет ни в одном другом проекте

## Slide 10: Постоянный процесс улучшения
Sprint
Retrospective
Notes: SCRUM вводит ее обязательной регулярной процедурой в итеративном процессе

## Slide 11: Правильное отношение к ретроспективе
Notes: Ретро призвано взглянуть на проблемы и успехи с разных сторон
До следующего слайда - Опрос на молодцов в проекте

## Slide 12: Правильное отношение к ретроспективе
Prime Directive of Retrospective
“Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job he or she could, given what was known at the time, his or her skills and abilities, the resources available, and the situation at hand.”
Norman Kerth
Notes: Чтобы

## Slide 13: Сыграем в игру
Камень, ножницы, бумага
Раунд – 1.5 минуты
Цель проекта: победы!
Клиент платит деньги за победы
Notes: Уточнить про общие победы
2 добровольца на игру
1 на таймер
1 на счет очков
Остальные болельщики за игроков

## Slide 14: Камень, ножницы, бумага
Раунд – 1.5 минуты
3 Раунда
После раунда ретроспектива – 1 минута
Раунд | Победы 1 | Победы 2 | Сумма побед
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 

## Slide 15: Выводы после игры
Даже простой процесс можно оптимизировать под задачи
Оптимизация во время процесса позволяет его улучшить
Совместные действия позволяет добиться большего успеха
Notes: В чем выигрыш программиста от удачи проекта??? Резюме, удачный опыт, рост профессионализма

## Slide 16: Участники Ретроспективы

## Slide 17: Участники Ретроспективы
Facilitator
Участники проекта
  Product Owner aka Клиент
  Разработчики
  Тестироващики
И все остальные в качестве зрителей

## Slide 18: Участники Ретроспективы
Задача фасилитатора не принимать решения, а помогать проведению ретроспективы
Следить за регламентом,
За процессом и временем
Давать возможность говорить участникам

## Slide 19: Участники Ретроспективы
Фасилитатором может быть любой
Любой участник проекта
И даже сторонний участник проекта

## Slide 20: Участники Ретроспективы
Фасилитатора можно и нужно менять. Каждый поможет раскрыть команде новые мысли.

## Slide 21: Структура Ретроспективы
Set the Stage
Gather Data
Generate Insights
Decide What to Do
Close the Retrospective
Notes: До п

## Slide 22: Структура Ретроспективы
Set the Stage (Ice Breaker) – 5%
Notes: Разогрев
Люди должны настроиться

## Slide 23: Структура Ретроспективы
Set the Stage
Purpose
Attitude
Timeframe
Values and Agreements
  Everyone participates
  Prime directive

## Slide 24: Структура Ретроспективы
Gather Data - 30–50%
Notes: Собираем общую картину
Если кто-то не был день – он пропустил 20% недельного спринта

## Slide 25: Структура Ретроспективы
Gather Data
Collect Hard data
  JIRA
  Story Points
  Timeline
Collect Emotional data
  Emotional Chart (Mad/Sad/Glad)
Notes: Gathering data creates a shared
picture of what happened. Without a common picture, individuals tend
to verify their own opinions and beliefs. Gathering data expands everyone’s
perspective.

## Slide 26: Структура Ретроспективы
Generate Insights - 20–30%
Notes: Теперь нужно ответить на вопросы почему
Почему хорошо и почему плохо

## Slide 27: Структура Ретроспективы
Generate Insights
Why time
Patterns, ideas
Notes: Now is the time to ask “Why?” and begin thinking about what to do
differently. When generating insights, the team considers the data to
identify strengths and issues from the previous iteration.
Lead the team to examine the conditions, interactions, and patterns
that contributed to their success. Investigate breakdowns and deficiencies.
Look for risks and unexpected events or outcomes.

## Slide 28: Структура Ретроспективы
Decide What to Do - 15–20%

## Slide 29: Структура Ретроспективы
Decide What to Do
pick and limit (1-3) actions list
assign actions plan

## Slide 30: Структура Ретроспективы
Close the Retrospective - 10%

## Slide 31: Структура Ретроспективы
Close the Retrospective
Document
Appreciations

## Slide 32: Пример разбора ретроспективы

## Slide 33: Внедряем ретроспективы в проект

## Slide 34: Внедряем ретроспективы в проект
Implement Sprint Backlog
Deliver Sprint results
Sprint Retrospective
  Gather Data
  Generate Insights
  Decide What to Do
Incorporate Experiments
Notes: SCRUM вводит ее обязательной регулярной процедурой в итеративном процессе

## Slide 35: Внедряем ретроспективы в проект

## Slide 36: Scrum Retrospectives
Вопросы?

## Slide 37: Resources to read
Web
Retrospectives.com
agile-alchemist.com
Books
Agile Retrospectives.
Making Good Teams Great
Esther Derby, Diana Larsen
Project Retrospectives:
A Handbook for Team Reviews
Norman L. Kerth

## Slide 38: Questions?
Email: nikolai_frolov@epam.com
Skype: nikolai.frolov
Notes: Вопросы?